|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к областной государственной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»  (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2021 № 174) |

**ПЛАН**

**реализации областной государственной программы**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»**

**на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Cохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения, обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных и межмуниципальных маршрутах и железнодорожным транспортом на пригородных маршрутах на территории Смоленской области** | | | | | | | | | | |
| **Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:  - дорог (км)  - искусственных сооружений (пог. м) | х | х | х | х | х | х | 4,9  - | -  - | -  - |
| 1.2. | Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.) | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | - |
| 1.3. | Протяженность построенных  (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | х | 2 | 3 | 3 |
| 1.4. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | х | 30 | 25 | 25 |
| 1.5. | Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.) | х | х | х | х | х | х | 1 | 2 | 2 |
| 1.6. | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 2 |
| 1.7. | Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед.) | х | х | х | х | х | х | 4 | 4 | 4 |
| 1.8. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | x | x | x | x | x | x | 70 | 70 | 70 |
| 1.9. | Проектирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, смоленское областное государствен-ное бюджетное учреждение «Управление областных автомобильных дорог» (далее - СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог») | бюджетные ассигнования дорожного фонда Смоленской области (далее - дорожный фонд) | 16 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | - | х | х | x |
| 1.10. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений):  - строительство линии освещения на автомобильной дороге Рославль – Ершичи (д. Ворга) в Ершичском районе Смоленской области  - реконструкция автомобильной дороги «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» на участке км 47 + 000 – км 51 + 930 в Ельнинском районе Смоленской области | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд  дорожный фонд  дорожный фонд | 182 017,3  5 000,0  177 017,3 | 182 017,3  5 000,0  177 017,3 | -  -  - | -  -  - | x | x | x |
| 1.11. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области | 1 469 517,5  1 471,0 | 424 389,2  424,8 | 478 426,0  478,9 | 566 702,3  567,3 | x | x | x |
| 1.12. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области | 3 489 195,9  3 492,7 | 1 308 324,2  1 309,7 | 1 134 574,0  1 135,7 | 1 046 297,7  1 047,3 | x | x | x |
| 1.13. | Создание условий для материально-технического обеспечения | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству | областной бюджет | 224,4 | 224,4 | - | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 Государственной программы | |  | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области  областной бюджет | 5 156 730,7  4 963,7  224,4 | 1 922 730,7  1 734,5  224,4 | 1 621 000,0  1 614,6  - | 1 613 000,0  1 614,6  - | х | х | х |
| **Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (км) | х | х | х | х | х | х | 6 | 6 | 6 |
| 1.15. | Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (ед.) | x | x | x | x | x | x | 8 | 3 | 3 |
| 1.16. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (км) | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | 2 |
| 1.17. | Протяженность отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах города Смоленска (км) | x | x | x | x | x | x | 14 | - | - |
| 1.18. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в границах города Смоленска:  - дорог (кв. м)  - искусственных сооружений (пог. м) | x | x | x | x | x | x | 2 557 780  0 | 2 557 780  0 | 2 557 780  0 |
| 1.19. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, органы местного самоуправ-ления муни-ципальных образований Смоленской области (по согласованию) | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области | 120 000,0  120,0 | 40 000,0  40,0 | 40 000,0  40,0 | 40 000,0  40,0 | х | х | х |
| 1.20. | Субсидия для софинансирования расходов бюджета города Смоленска на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска в связи с выполнением городом-героем Смоленском функций административного центра Смоленской области | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, Администрация города Смоленска (по согласованию) | дорожный фонд  средства бюджета города Смоленска | 500 000,0  500,5 | 300 000,0  300,3 | 100 000,0  100,1 | 100 000,0  100,1 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 Государственной программы | |  | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области | 620 000,0  620,5 | 340 000,0  340,3 | 140 000,0  140,1 | 140 000,0  140,1 | х | х | х |
| **Совершенствование управления дорожным хозяйством** | | | | | | | | | | |
| 1.21. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений):  - дорог (км)  - искусственных сооружений (пог. м) | х | х | х | х | х | х | 8 180,3  16 518,6 | 8 180,3  16 518,6 | 8 180,3  16 518,6 |
| 1.22. | Протяженность  отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений):  - дорог (км)  - искусственных сооружений (пог. м) | х | х | х | х | х | х | 13,0  74,29 | 13,7  66,15 | 15,0  128,5 |
| 1.23. | Количество разработанной проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц) | х | х | х | х | х | х | 34 | 34 | 34 |
| 1.24. | Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц) | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | - |
| 1.25. | Приобретение дорожной техники и иного имущества в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 825 000,0 | 200 000,0 | 225 000,0 | 400 000,0 | х | х | х |
| 1.26. | Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений в их составе:  - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)  - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)  - разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)  - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд  дорожный фонд  дорожный фонд  дорожный фонд  дорожный фонд | 7 175 512,4  6 394 607,9  612 000,0  160 000,0  8 904,5 | 2 250 097,2  2 014 607,9  180 000,0  50 000,0  5 489,3 | 2 438 415,2  2 180 000,0  200 000,0  55 000,0  3 415,2 | 2 487 000,0  2 200 000,0  232 000,0  55 000,0  - | х | х | х |
| 1.27. | Субсидии на уплату налогов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 522 000,0 | 174 000,0 | 174 000,0 | 174 000,0 | х | х | х |
| 1.28. | Субсидии на оплату коммунальных расходов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 26 716,3 | 8 744,1 | 8 744,1 | 9 228,1 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 Государственной программы | |  | дорожный фонд | 8 549 228,7 | 2 632 841,3 | 2 846 159,3 | 3 070 228,1 | х | х | х |
| **Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области** | | | | | | | | | | |
| 1.29. | Количество пригородных маршрутов, по которым перевозчик осуществляет транспортное обслуживание пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области (единиц) | х | х | х | х | х | х | 68 | 68 | 68 |
| 1.30. | Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | х | х | х | х | х | х | 6 585 230,2 | 6 585 230,2 | 6 585 230,2 |
| 1.31. | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами в связи с государственным регулированием тарифов на данные перевозки | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству | областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | - | - | х | х | х |
| 1.32. | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в результате государственного регулирования тарифов в данном сообщении | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству | областной бюджет | 89 400,0 | 89 400,0 | - | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 4 Государственной программы | |  | областной бюджет | 139 400,0 | 139 400,0 | - | - | х | х | х |
| **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** | | | | | | | | | | |
| 1.33. | Доля протяженности дорожной сети Смоленской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки (процентов) | x | x | x | x | x | x | 0,1 | 0 | 0 |
| 1.34. | Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км/год) | х | х | х | х | х | х | 241,3 | 216,5 | 216,5 |
| 1.35. | Общая протяженность объектов дорожной сети Смоленской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км/год) | х | х | х | х | х | х | 15,2 | 19,4 | 19,4 |
| 1.36. | Количество ликвидированных очагов аварийности (шт./год), в том числе:  - на дорогах регионального и межмуниципального значения  - на дорожной сети Смоленской городской агломерации | х | х | х | х | х | х | 1  -  1 | 2  -  2 | 2  -  2 |
| 1.37. | Приведение автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Смоленской области в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 12 968 049,7 | 3 170 181,7 | 4 098 314,5 | 5 699 553,5 | x | x | х |
| 1.38. | Субсидия для софинансирования расходов бюджета города Смоленска на приведение улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленска в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству,  Администрация города Смоленска (по согласованию) | федераль-ный бюджет  дорожный фонд  средства бюджета города Смоленска | 247 000,0  1 452 000,0  3 846,3 | 247 000,0  132 000,0  400,7 | -  660 000,0  660,7 | -  660 000,0  2 784,9 | x | x | x |
| 1.39. | Субсидия для софинансирования расходов бюджета города Смоленска на снижение доли протяженности улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленска, работающей в режиме перегрузки | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству,  Администрация города Смоленска (по согласованию) | дорожный фонд  средства бюджета города Смоленска | 35 000,0  35,0 | 35 000,0  35,0 | -  - | -  - | х | х | х |
| 1.40. | Субсидия для софинансирования расходов бюджета города Смоленска на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации города Смоленска | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, Администрация города Смоленска (по согласованию) | дорожный фонд  средства бюджета города Смоленска | 2 700,0  2,7 | 900,0  0,9 | 900,0  0,9 | 900,0  0,9 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 5 Государственной программы | |  | федераль-ный бюджет  дорожный фонд  средства бюджета города Смоленска | 247 000,0  14 457 749,7  3 884,0 | 247 000,0  3 338 081,7  436,6 | -  4 759 214,5  661,6 | -  6 360 453,5  2 785,8 | х | х | х |
| **2. Обеспечивающая подпрограмма** | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы** | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение администратора Государственной программы | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству | областной бюджет | 61 337,9 | 20 347,7 | 20 093,2 | 20 897,0 | х | х | х |
| **Всего по Государственной программе**  **в том числе:**  **средства федерального бюджета**  **средства бюджетных ассигнований дорожного фонда**  **средства областного бюджета**  **средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области** | | | | **29 241 139,6**  **247 000,0**  **28 783 709,1**  **200 962,3**  **9 468,2** | **8 643 137,2**  **247 000,0**  **8 233 653,7**  **159 972,1**  **2 511,4** | **9 388 883,3**  **-**  **9 366 373,8**  **20 093,2**  **2 416,3** | **11 209 119,1**  **-**  **11 183 681,6**  **20 897,0**  **4 540,5** | **х** | **х** | **х** |