Сведения

о выполнении государственных заданий учреждениями, подведомственными

Департаменту Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству

(наименование отраслевого органа, главного распорядителя средств областного бюджета)

за 2014 год

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование услуги (работы) | Показатель объема государственной услуги |  |  | Объем субсидии на выполнение государственного задания |  |  | Причины значительного отклонения (в соответствии с п. 5.9 положения о формировании государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением администрации Смоленской области от 29.03.2011 № 182) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | план | факт | план | факт | остаток на 31.12.2014 |  |
| 1. | СОГБУ «Смоленскав-тодор» | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | км./ п.м | 8307,7/ 16545,9 | 8307,7/ 16545,9 | 1 279 385,7 | 1 278 583,4 | 802,3 |  |
| 2. | СОГБУ «Смоленскав-тодор» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | км./ п.м | 42,85 /367,48 | 42,91 /367,48 | 360 737,3 | 360 737,3 | - |  |
| 3. | СОГБУ «Смоленскав-тодор» | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | км./ п.м | - /154,46 | - | 87 427,3 | 87 427,3 | - | Капитальный ремонт моста ч/р Сож на а/д Ершичи-Шумячи–Хиславичи в Хиславичском районе выполнен на 98%, ввод объекта будет обеспечен в 2015 году. Из-за погодных условий не выполнены укрепительные работы |
| 4. | СОГБУ «Смоленскав-тодор» | Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнение функций заказчика на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью. 1. Учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств - количество отчетов 2. Диагностика автомобильных дорог 3. Выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог - количество объектов 4. Технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции – количество дорог количество мостовых сооружений | шт. км шт. км шт./п. м. | 4 540 43 4,637 1/23,7 | 4 540 43 4,637 1/23,7 | 261 582,5 | 261 582,5 | - |  |
| 5. | СОГБУ «Смоленскав-тодор» | Проектирование линейных объектов капитального строительства. -Объектов газоснабжения. -Объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | шт. шт. | 2 1 | 2 1 | 9 350,0 207,0 | 9350,0 18,0 | - 189 | Произведен пересечет сметной стоимости проекта реконструкции а/д Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в Демидовском районе. Финансирование не производилось в связи с не поступлением средств. |