Информация

по целевым показателям областной государственной программы (подпрограммы)

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы

(наименование областной государственной программы)

по итогам реализации за 2014 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  | Пояснения причин, повлиявших на не выполнение показателя | Примечание: (сравнение показателей областной государственной программы с аналогичными показателями по ЦФО и РФ при их наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое за предыдущий год | Плановое на отчетный год | Фактическое за отчетный год |  |  |
| 1. | Целевой показатель 1: Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2 517,08 | 2 603,34 | 2 592,33 | Плановый показатель не выполнен, по причине не исполнение планового объема поступлений средств в дорожный фонд (из-за недостаточности фин-ия объекты не введены). А также в связи с окончанием строительного сезона не введен объект строительства а/д межмуниципального значения |  |
| 2. | Целевой показатель 2: Количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали дорожные условия | единиц | 194 | 156 | 180 | Недостаточное финансирование работ по содержанию автодорог в муниципальных образованиях |  |
| 3. | Целевой показатель 3: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам | км | 7 295 722,7 | 6 585 230,2 | 8 026 721,8 |  |  |
| 4. | Целевой показатель 4: Вагонокилометры железнодорожного транспорта | вагоно-км | 4 893 723 | 5 265 586,0 | 5 220 083,00 | закрытие движения поездов в связи с производственными работами по ремонту железнодорожных путей |  |