**Исполнение по расходованию бюджетных ассигнований в рамках реализации областной государственной программы**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»**

**на 2014-2020 годы**

| Наименование | Объем финансирования  по плану  на 2014 г. | исполнено  за 2 кв. 2014г. (тыс.руб.) | Процент исполнения, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Областная государственная программа:** «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы | **4 064 784,3** | **1 273 794,7** | **31,3** |
| Основное мероприятие 1: **Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения** | **611 267,9** | **9 355,5** | **4,75** |
| - мероприятие: Проектирование и строительство (ре­конструкция) ав­томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 414 141,6 | - | - |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 197 126,3 | 9 355,5 | 4,75 |
| **Основное мероприятие 2:** Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | **256 000,0** | **1 762,9** | **4,41** |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов | 40 000,0 | 1 762,9 | 4,41 |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 216 000,0 | - | - |
| **Основное мероприятие 3:** Совершенствование управления дорожным хозяйством и безопасности дорожного движения | **3 048 973,8** | **1 217 467,63** | **39,9** |
| - мероприятие: Обеспечение выполнения функций областного государственного казенного учреждения, созданного в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области | 55 184,0 | 28 385,83 | 51,4 |
| - мероприятие: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью | 252 103,2 | 168 103,2 | 66,7 |
| - мероприятие: Приобретение дорожной техники, используемой в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 448 000,0 | 15100,0 | 3,4 |
| - мероприятие: Реконструкция административного здания, переданного на праве оперативного управления смоленскому областному государственному бюджетному учреждению «Управление областных автомобильных дорог» | 20 000,0 | - | - |
| - мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе:  - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений):  - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)  - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 2 273 686,6  1 306 635,0  744 751,6  222 300,0 | 1 005 878,6  703 378,6  209 650,0  92 850,0 | 44,2  53,8  28,2  41,8 |
| **Основное мероприятие 4:** Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | **108 619,3** | **36 570,5** | **33,7** |
| - мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данным видам сообщений и средствами областного бюджета, предоставляемыми в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | 78 619,3 | 23 199,1 | 29,5 |
| - мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в результате государственного регулирования тарифов в данном сообщении | 30 000,0 | 13 371,4 | 44,6 |
| **Подпрограмма «**Повышение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» | **20 000,0** | **353,17** | **1,8** |
| **Основное мероприятие:** Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | **20 000,0** | **353,17** | **1,8** |
| - мероприятие: Модернизация АСУД и светофорного оборудования | 500,0 | 353,17 | 70,6 |
| - мероприятие: Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (монтаж указателей дорожного движения) | 500,0 |  |  |
| - мероприятие: Приобретение специальной техники | 2 000,0 |  |  |
| - мероприятие: Разработка проектной документации (схемы организации дорожного движения, в т.ч. АСУД и «Зеленая волна», проектная документация на модернизацию светофорного оборудования) | 17 000,0 |  |  |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **19 923,3** | **8285** | **41,6** |
| - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда | 18 994,3 | 8 177,8 | 43 |