**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2014 год**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы  (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План на  6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за  6 месяцев,  9 месяцев, 12 месяцев | процент освое-ния | Плановое на  6 месяцев,  9 месяцев,  12 месяцев | Фактическое 6 месяцев,  9 месяцев,  12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Основное мероприятие 1 государственной программы:** Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Цветкова Ирина Александровна  Мелихова  Татьяна  Ивановна  (38-47-05) | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образова-ний  федера-льный бюджет | 225 609,1  119,5  - | 9 355,5  94,5 | 4,15  79,1 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:  - дорог (км)  - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ. Фин-ие из бюджета не осуществля-лось в связи с внесением изменений в закон об областном бюджете |
| 1.2. | Показатель 2: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Проведение муниципальными образованиями  конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун.-х контрактов; проведение государственной экспертизы ПСД (переходящие объекты) | Проведение муниципальными образованиями  конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун.-х контрактов; проведение государствен-ной экспертизы ПСД (переходящие объекты) |  |
| 1.3. | Показатель 2: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | 2 | 2,5 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2 государственной программы:** Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Цветкова Ирина Александровна | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образова-ний | 5 000  0,5 | 1 762,9  0,176 | 35,3  35,2 | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | 0,5 | 0,392 | Выполнение работ. Документы не представлены на оплату |
| 2.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | 0,5 | - | Проведение аукционов. Выполнение работ. Документы не представлены на оплату |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (км) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление и расходования субсидии; распределение субсидии | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, регулирующих предостав-ление и расходования субсидии; распределение субсидии |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3 государственной программы:** Совершенствование управления дорожным хозяйством и безопасности дорожного движения | Цветкова Ирина Александровна  Авдеева Наталья Владимировна  Мелихова Татьяна Ивановна | дорожный фонд | 1 268 491,5  28 200,0 | 1 189 081,8  28798,98 | 93,7  102,1 | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1: Выполнение работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области. Монтаж и содержание технических средств регулирования дорожного движения:  - строительство и модернизация светофорных объектов (ед.)  - монтаж знаков индивидуального проектирования и дорожных знаков на светоотражающей пленке (ед.)  - разметка проезжей части дорог краской (кв.м)  - разметка проезжей части дорог термопластиком (кв.м)  - эксплуатация:  - светофорных объектов, знаков на пленке, в т.ч. знаков индивидуального проектирования (ед.)  - рассылка постановлений об административном правонарушении (ед.) | х | х | х | х | х | 4  800  9000  10000  5700  42000 | 4  894  10441  30180,9  4922,0  166050,0 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов (км).  Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов.  Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267) | х | х | х | х | х | 8308,4 | 8308,4 |  |
| 3.3. | Показатель 3: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:  - дорог (км)  - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Закупка материалов,  выполнение работ в соответствии с проектной документацией | Закупка материалов,  выполнение работ в соответствии с проектной документацией |  |
| 3.4. | Показатель 4: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:  - дорог (км)  - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Закупка материалов,  выполнение работ в соответствии с проектной документацией | Закупка материалов,  выполнение работ в соответствии с проектной документацией |  |
| 3.5. | Показатель 5: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:  - учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств (количество отчетов) (ед.)  - диагностика автомобильных дорог (км)  - выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог (ед.)  - технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений (км (шт./п.м.) | х | х | х | х | х | 2  150,0  40  В соответствии с графиком производства работ | 2  144,5  35  В соответствии с графиком производства работ |  |
| 4 | **Основное мероприятие 4 государственной программы:** Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | Садотенкова Анна Вячеславовна | Областной бюджет | 50 400 | 41 964,74 | 83 | х | х | х |
| 4.1 | Показатель 1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | х | х | х | х | х | 3175315,2 | - | Данные будут представлены после предоставле-ния отчетности за январь-июнь |
| 4.2 | Показатель 2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км) | х | х | х | х | х | 2542245 | - | Данные будут представлены после предоставле-ния отчетности за январь-июнь |
| **Подпрограмма 1 государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области»** | | | | | | | | | |
| 5. | **Основное мероприятие 1:** Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Авдеева Наталья Владимировна | Дорожный фонд | 7000 | 353,17 | 5,04 | х | х | х |
| 5.1. | Показатель 1: Модернизация АСУД и светофорного оборудования (шт.) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации для закупки светодиодных светофорных головок, контроллеров.  Проведение аукциона и подписание контракта. |  | в связи с переименова-нием смоленского областного государствен-ного казенного учреждения «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок» в смоленское областное государствен-ное бюджетное учреждение «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок» (распоряжение Администрации Смоленской области от 16.05.2014 № 616-р/адм). |
| 5.2. | Показатель 2: Создание системы маршрутного ориентирования (шт.) | х | х | х | х | х | Сбор информации в МО Смоленской области о необходимости информацион-ных указателей.   Подготовка аукционной документации для закупки знаков. |  |
| 5.3 | Показатель 3: Приобретение специальной техники (шт.) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации |  |
| 5.4 | Показатель 4: Разработка проектной документации (схемы организации дорожного движения, в т.ч. АСУД и «Зеленая волна», проектная документация на модернизацию светофорного оборудования (шт.) | х | х | х | х | х | Согласование требуемых мероприятий по созданию системы «Зеленая волна», поиск проектных организаций и получение информации для создания проектной документации к аукциону |  |