|  | УТВЕРЖДЕН приказом Департамента Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству от 24.02.2014 № 28 (в редакции приказов от 16.05.2014 № 82, от 26.09.2014 № 161, от 30.12.2014 № 220) |
| --- | --- |

| ПЛАН-ГРАФИК реализации областной государственной программы на 2014 год «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя |  |  |
|  |  |  |  | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Цветкова Ирина Александ-ровна Мелихова Татьяна Ивановна (38-47-05) | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образований федеральный бюджет | 225 609,1 119,5 - | 322 561,5 334,5 - | 467 866,2 1 712,3 46 370,0 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Ввод в эксплуатацию объектов 4,637 23,7 |
| 1.2. | Показатель 2: Количество запроектированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед) | х | х | х | х | х | - | Выполнение работ по разработке ПСД | Проведение государствен-ной экспертизы ПСД 1 |
| 1.3. | Показатель 3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Проведение муниципаль-ными образо-ваниями кон-курсов, аукци-онов и т.п.; заключение мун.-х контрактов; проведение государстве-нной экспер-тизы ПСД (переходящие объекты) | Выполнение работ муни-ципальными образованиями по строи-тельству (реконструк-ции) следу-ющих объектов: - а/д от с.Печерск до д.Рясино в Смоленском районе; - а/д «М-1 Беларусь» - д.Мишенино» в Сафоновском районе; - а/д с. Богданово - Стройбаза САЭС в Рославльском районе | 1,1 |
| 1.4. | Показатель 4: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | 2 | 4,5 | 21,5 |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Цветкова Ирина Александ-ровна | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образований | 5 000 0,5 | 81 140 52,4 | 211 374,7 175,6 | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | 0,5 | 3,5 | 5,08 |
| 2.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | 0,5 | 1,5 | 4,32 |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (км) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, регули-рующих предостав-ление и расхо-дования субсидии; распределение субсидии | Подготовка аукционной документации, проведение муниципаль-ными образо-ваниями кон-курсов, аукци-онов и т.п.; заключение мун.-х контрактов. 2 | 28,27 |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством и безопасности дорожного движения | Мелихова Татьяна Ивановна Цветкова Ирина Александровна | дорожный фонд | 1 268 491,5 | 1 450 000,0 | 1 989 132,8 | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов. Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267) | х | х | х | х | х | 8307,7 16 545,9 | 8307,7 16 545,9 | 8307,7 16 545,9 |
| 3.2. | Показатель 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Закупка материалов, выполнение работ в соответствии с проектной документацией | 10,8 выполнение работ в соответствии с проектной документацией | 42,85 367,48 |
| 3.3. | Показатель 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Закупка материалов, выполнение работ в соответствии с проектной документацией | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией | - 154,46 |
| 3.4. | Показатель 4: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью: - учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств (количество отчетов) (ед.) - диагностика автомобильных дорог (км) - выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог (ед.) - технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений (км (шт./п.м.) | х | х | х | х | х | 2 150,0 35 В соответствии с графиком производства работ | 2 500 40 В соответствии с графиком производства работ | 4 540 43 4,637 1/23,7 |
| 4 | Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | Садотенкова Анна Вячеславовна | Областной бюджет | 50 400 | 77 600 | 118 809,6 | х | х | х |
| 4.1 | Показатель 1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | х | х | х | х | х | 3175315,2 | 4863515,7 | 6585230,2 |
| 4.2 | Показатель 2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км) | х | х | х | х | х | 2542245 | 3813367,5 | 5265586,0 |
| 5. | Основное мероприятие 5 государственной программы: Повышение безопасности дорожного движения | Авдеева Наталия Владимировна Рыбакова Галина Васильевна | Дорожный фонд бюджет города Смо-ленска | 31287,4 | 44134,2 | 90184,0 | х | х | х |
| 5.1. | Показатель 1: строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (шт.) | х | х | х | х | х | 4 | 9 | 9 |
| 5.2. | Показатель 2: строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов (шт.) | х | х | х | х | х | - | - | 20 |
| 5.3 | Показатель 3: создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (монтаж указателей дорожного движения) (шт.) | х | х | х | х | х | 800 | 1250 | 1500 |
| 5.4 | Показатель 4: разметка проезжей части дорог краской (км) | х | х | х | х | х | 9000 | 19100 | 21700 |
| 5.5 | Показатель 5: разметка проезжей части дорог термопластиком (км) | х | х | х | х | х | 10000 | 38500 | 41400 |
| 5.6 | Показатель 6: эксплуатация светофорных объектов, знаков на пленке, в том числе знаков индивидуального проектирования (шт.) | х | х | х | х | х | 5700 | 7000 | 11270 |
| 5.7 | Показатель 7: рассылка постановлений об административном правонарушении (шт.) | х | х | х | х | х | 120000 | 250000 | 310000 |