|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Приказом Департамента Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству от 30.12.2014г. № 221 |

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

- на 2014-2016 годы

- СМОЛЕНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

- «УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

- наименование областного государственного учреждения,

- оказывающего государственную услугу (работу)

- ______________________________________

- код государственной услуги (работы)

- РАЗДЕЛ 1

- Наименование государственной работы

«Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)».

- 2. Характеристика работы

| N п/п | Наименование работы | Содержание работы | Единица измерения | Планируемый результат выполнения работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год – 2014г. | 1-й год планового периода – 2015г. | 2-й год планового периода – 2016г. |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | В соответствии с Правилами организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и согласно классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Минтранса РФ №160 от 12.11.07 г. Сметные нормы и расценки работ по содержанию дорог – Приложение№1 Перечень автодорог, находящихся в областной собственности – Приложение №2 | км./п.м. тыс. руб. | 8307,7/16545,9 1 279 385,7 | 8308,4/16693,7 1 056 146,3 | 8308,4/16693,7 1 306 635,0 |

- РАЗДЕЛ 2

- Наименование государственной работы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)».

- 2. Характеристика работы

| N п/п | Наименование работы | Содержание работы | Единица измерения | Планируемый результат выполнения работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год – 2014г. | 1-й год планового периода – 2015г. | 2-й год планового периода – 2016г. |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | В соответствии с Правилами организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проектно-сметной документацией. Перечень объектов ремонта Приложение №3 | км /п.м. тыс. руб. | 42,85 /367,48 360 737,3 | 63,2 /402,0 726 342,4 | 57,0 /382,9 693 316,5 |

- РАЗДЕЛ 3

- Наименование государственной работы

«Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)».

- Характеристика работы

| N п/п | Наименование работы | Содержание работы | Единица измерения | Планируемый результат выполнения работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год – 2014г. | 1-й год планового периода – 2015г. | 2-й год планового периода – 2016г. |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | В соответствии с Правилами организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проектно-сметной документацией. Перечень объектов капитального ремонта Приложение №4 | км/п.м. тыс. руб. | - /154,46 87 427,3 | 8,8 / - 289 000,0 | 13,57 / 45,6 442 300,0 |

- РАЗДЕЛ 4

- Наименование государственной работы

«Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) и выполнение функций заказчика на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог  и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)».

- 2. Характеристика работы

| N п/п | Наименование работы | Содержание работы | Единица измерения | Планируемый результат выполнения работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год – 2014г. | 1-й год планового периода – 2015г. | 2-й год планового периода – 2016г. |
| 1. | Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнение функций заказчика на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью. | 1. Учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств - количество отчетов 2. Диагностика автомобильных дорог 3. Выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог - количество объектов 4. Технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции - количество дорог количество мостовых сооружений | шт. км шт. км шт./п. м. | 4 540 43 4,637 1/23,7 | 4 700 60 3,3 1 /23,1 | 4 700 60 16,3 - |

- РАЗДЕЛ 5

- Наименование государственной работы

«Проектирование объектов жилищно-гражданского, промышленного и коммунального назначения»

- 2. Характеристика работы

| N п/п | Наименование работы | Содержание работы | Единица измерения | Планируемый результат выполнения работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год – 2014г. | 1-й год планового периода – 2015г. | 2-й год планового периода – 2016г. |
| 1. 1.1 1.2 | Проектирование линейных объектов капитального строительства. объектов газоснабжения. объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | В соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, ГОСТ Р 21. 1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и положительного заключения Государственной экспертизы. Перечень по разработке проектно-сметной документации объектов газоснабжения. Приложение №5, пункт 5.1 Перечень по разработке проектно-сметной документации объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Приложение №5, пункт 5.2 | шт./ тыс. руб. шт./ тыс. руб. | 2 / 9 350,0 1 /207,0 | 10 / 41095,0 2 / 10 000,0 | 14 / 34647,0 4 / 22 411,5 |

Основания для досрочного прекращения  исполнения государственного задания

| № | Основание для приостановления или досрочного прекращения | Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реорганизация учреждения | Статья 16 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях " |
| 2. | Ликвидация учреждения | Статья 18 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях " |

Порядок контроля за исполнением государственного задания

| N п/п | Формы контроля | Периодичность | Органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие контроль за исполнением государственного задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отчет об исполнении государственного задания | Ежеквартально | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству |
| 2. | Бухгалтерская проверка | Годовая | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству |

- Требования к отчетности об исполнении государственного задания

- Форма отчета об исполнении государственного задания

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | км /п.м. тыс. руб. | 8307,7/16545,9 1 279 385,7 |  | Акты выполненных работ по форме КС-2, сводный отчет стоимости выполненных работ по муниципальным образованиям. |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений). | км /п.м. тыс. руб. | 42,85 /367,48 360 737,3 |  | Акты выполненных работ по форме КС-2, сводный отчет стоимости выполненных работ по объектам. Акты приемочных комиссий отремонтированных участков автомобильных дорог. |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений). | км / п.м. тыс. руб. | - /154,46 87 427,3 |  | Акты выполненных работ по форме КС-2, сводный отчет стоимости выполненных работ по объектам. Акты приемочных комиссий отремонтированных участков автомобильных дорог. |
| 4. | Учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств - количество государственных отчетов | шт. | 4 |  | Отчет № 1-ДГ Отчет № 2-ДГ Отчет № 1-ФД Отчет № 3-автодор |
| 5. | Диагностика автомобильных дорог | км | 540 |  | Заключение по результатам диагностики |
| 6. | Выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог - количество объектов | шт. | 43 |  | Проектно-сметная документация |
| 7. | Технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции – количество дорог, количество мостовых сооружений | км шт./п. м. | 4,637 1/23,7 |  | Исполнительная документация, акты ввода объектов, государственные статистические отчёты, акты выполненных работ по форме КС-2, акты стоимости выполненных работ по форме КС-3 |
| 8. | Выполнение проектно-сметной документации на объекты капитального строительства: - объекты газоснабжения - объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | шт. шт. | 2 1 |  | Проектно-сметная документация. Положительное заключение Государственной экспертизы. Расчет стоимости проектно- изыскательских работ на основании справочников базовых цен на проектные работы. |

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

| № п/п | Формы контроля | Периодичность | Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отчет об исполнении государственного задания | Ежеквартально на 10 день после отчетного периода. Годовой - на 25 января после отчетного года. | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству |