**Исполнение по расходованию бюджетных ассигнований в рамках реализации областной государственной программы**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»**

**на 2014-2020 годы за 9 месяцев 2014 года**

| Наименование | Объем финансирования  по плану  на 2014 г. | исполнено  за 3 кв. 2014г. (тыс.руб.) | Процент исполнения, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Областная государственная программа:** «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы | **3 464 784,3** | **2 229 313,4** | **64,3** |
| Основное мероприятие 1: **Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения** | **515 629,1** | **290 659,4** | **56,4** |
| - мероприятие: Строительство (ре­конструкция) ав­томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 344 502,8 | 251 770,8 | 73,1 |
| - мероприятие: Проектирование ав­томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 1600,0 | 18,02 | 1,1 |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 169 526,3 | 38 870,6 | 22,9 |
| **Основное мероприятие 2:** Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | **283 635,7** | **53 778,83** | **19** |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов | 40 000,0 | 18 110,03 | 45,3 |
| - мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 243 635,7 | 35 668,8 | 14,6 |
| **Основное мероприятие 3:** Совершенствование управления дорожным хозяйством | **2 446 792,9** | **1 755 956,55** | **71,8** |
| - мероприятие: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью | 261582,5 | 205 103,2 | 78,4 |
| - мероприятие: Приобретение дорожной техники, используемой в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 448 000,0 | 139 446,35 | 31,1 |
| - мероприятие: Выполнение проектных работ по реконструкция административного здания, переданного на праве оперативного управления смоленскому областному государственному бюджетному учреждению «Управление областных автомобильных дорог» | 11053,0 | - | - |
| - мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе:  - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений):  - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)  - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 1 726 157,4  1269 205,4  349 000,8  107 951,2 | 1 411 407,0  957 832,1  349 000,8  104 574,1 | 81,8  75,5  100  96,9 |
| **Основное мероприятие 4:** Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | **108 619,3** | **73 051,5** | **67,3** |
| - мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данным видам сообщений и средствами областного бюджета, предоставляемыми в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | 78 619,3 | 43 051,5 | 54,8 |
| - мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в результате государственного регулирования тарифов в данном сообщении | 30 000,0 | 30 000,0 | 100 |
| **Основное мероприятие 5:** Повышение безопасности дорожного движения | **90 184,0** | **43 154,2** | **47,9** |
| - мероприятие: Обеспечение выполнения функций областного государственного казенного учреждения, созданного в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области | 32701,0 | 32701,0 | 100 |
| - мероприятие: Выполнение работ в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области. Монтаж и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 42483,0 | 10 453,2 | 24,6 |
| - мероприятие: Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 15000,0 | 0 | 0 |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **19 923,3** | **12712,9** | **63,8** |
| - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда | 18 994,3 | 12361,6 | 65,1 |