СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2021 год

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области»

| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) (с нарастающим итогом) |  |  | Плановое значение показателя (с нарастающим итогом) |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостиже-ния показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Повышение безопасности дорожного движения | Хрущёва Ирина Александровна, Богомолов Антон Сергеевич (тел. 20-47-32, 38-97-50) | дорожный фонд | 345 837,6 | 345 730,9 | 99,9 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Количество находящихся на обслуживании автоматизированных систем управления дорожным движением (накопленным итогом) (ед.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Показатель 2: Количество светофорных объектов, находящихся на содержании (ед.) | х | х | х | х | х | 127 | 127 |  |
| 1.3. | Показатель 3: Количество дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования, находящихся на содержании и планируемых к монтажу (ед.) | х | х | х | х | х | 13 486 | 13 486 |  |
| 1.4. | Показатель 4: Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке краской (кв.м) | х | х | х | х | х | 96 000 | 103 383,2 |  |
| 1.5. | Показатель 5: Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке пластиком (кв. м) | х | х | х | х | х | 26 750 | 26 750 |  |
| 1.6. | Показатель 6: Время работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (тыс. час.) | х | х | х | х | х | 620 | 650 |  |
| 1.7. | Показатель 7: Количество построенных, реконструированных и технически перевооруженных светофорных объектов (ед.) | х | х | х | х | х | 12 | 12 |  |
| 1.8. | Показатель 8: Количество разработанных проектов на установку светофорных объектов (ед.) | х | х | х | х | х | 11 | 11 |  |
| 1.9. | Показатель 9: Количество приобретенных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (шт.) | х | х | х | х | х | 10 | 18 |  |
| 1.10. | Показатель 10: Количество разработанных концепций, эскизных и технических проектов, технико-экономических обоснований создания, модернизации и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем (ед.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 1.11. | Показатель 11: Количество приобретенных объектов недвижимого имущества (ед.) | х | х | х | х | х | 7 | 7 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Хрущёва Ирина Александровна, Богомолов Антон Сергеевич | дорожный фонд | 103218,4 | 103 196,2 | 99,9 | х | х |  |
| 2.1. | Показвтель 1: Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе приобретаемых (шт.) | х | х | х | х | х | 53 | 53 |  |
| 2.2. | Показатель 2: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (%) | х | х | х | х | х | 132,5 | 132,5 |  |
| 2.3. | Показатель 3: Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) (шт.) | х | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 2.4. | Показатель 2: Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Смоленской городской агломерации (накопленным итогом) (шт.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 2.5. | Показатель 5: Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (%) | х | х | х | х | х | 10 | 68 |  |
| 2.6. | Показатель 6: Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения (%) | х | х | х | х | х | 7 | 7 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | Департамент Смоленской области по образованию и науке | областной бюджет средства бюджетов муници-пальных образова-ний Смоленской области | 1 823,2 81,6 | 1823,2 81,6 | 100 100 | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1: Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ед.) | х | х | х | х | х | 45 | 45 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Количество участников мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (чел.) | х | х | х | х | х | 2 000 | 4291 |  |
| 3.3. | Показатель 3: Количество муниципальных образовательных организаций, осуществивших оснащение кабинетов | х | х | х | х | х | 3 | 3 |  |