|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к областной государственной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015 – 2017 годы |

**ПЛАН**

**реализации областной государственной программы**

 **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015 – 2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Повышение безопасности дорожного движения** |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей (чел.) | х | х | х | х | х | х | 233 (5) | 229 (5) | 224 (4) |
| 2. | Выполнение работ в целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Смоленской области: |  | дорожный фонд Смоленской области (далее – дорожный фонд) | 279 481,7 | 110 943,2 | 82 495,6 | 86 042,9 | х | х | х |
|  |  | областной бюджет | 44 855,1 | 14 855,1 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет города Смоленска | 25 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |
|  | - строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление  | дорожный фонд | 10 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 |  |  |  |
|  |  | областных  |
|  |  | автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление дорожного хозяйства Администрации города Смоленска (по согласованию) | бюджет города Смоленска | - | - | - | - |  |  |  |
|  | - строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, | Управление дорожного хозяйства Администрации города Смоленска (по согласованию) | бюджет города Смоленска | 25 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |
|  |  дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателям и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - создание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением (в соответствии с проектной документацией) | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 42 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |
|  | - содержание светофорных объектов | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству,СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 59 023,5 | 18 178,9 | 19 344,6 | 21 500,0 |  |  |  |
|  | - монтаж и содержание дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству,СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 27 579,8 | 8 748,8 | 9 186,0 | 9 645,0 |  |  |  |
|  |
|  | - разметка проезжей части улично-дорожной сети краской | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству,СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 26 228,0 | 8 320,0 | 8 736,0 | 9 172,0 |  |  |  |
|  | - разметка проезжей части улично-дорожной сети пластиком | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству,СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 34 450,4 | 10 695,5 | 11 229,0 | 12 525,9 |  |  |  |
|  | - рассылка постановлений об административном правонарушении | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 50 533,0 | 17 333,0 | 16 000,0 | 17 200,0 |  |  |  |
|  | - оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» |  | 59 855,1 | 29 855,1 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |
|  | дорожный фонд | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | 44 855,1 | 14 855,1 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |
|  | - обеспечение работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 14 667,0 | 14 667,0 | - | - |  |  |  |
| 3. | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | Управление дорожного хозяйства Администрации города Смоленска (по согласованию) | бюджет города Смоленска | - | - | - | - | х | х | х |
| 4. | Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление образования и молодежной политики Администрациигорода Смоленска(по согласованию) | бюджет города Смоленска | - | - | - | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию Государственной программы |  | дорожный фонд | 279 481,7 | 110 943,2 | 82 495,6 | 86 042,9 |  |  |  |
| областной бюджет | 44 855,1 | 14 855,1 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |
| бюджет города Смоленска | 25 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |
| **Всего по Государственной программе****в том числе:** | **349 336,8** | **135 798,3** | **102 495,6** | **111 042,9** | **х** | **х** | **х** |
| **средства бюджетных ассигнований дорожного фонда** | **279 481,7** | **110 943,2** | **82 495,6** | **86 042,9** |  |  |  |
| **средства областного бюджета** | **44 855,1** | **14 855,1** | **15 000,0** | **15 000,0** |  |  |  |
| **средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области** | **25 000,0** | **10 000,0** | **5 000,0** | **10 000,0** |  |  |  |