Приложение № 2

к областной государственной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015 – 2017 годы (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 18.08.2015 № 513)

**ПЛАН**

**реализации областной государственной программы**

 **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015 – 2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Повышение безопасности дорожного движения** |
| 1. | Количество построен-ных, реконструиро-ванных и технически перевооруженных све-тофорных объектов (ед.) | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 4 |
| 2. | Количество созданных автоматизированных систем управления до-рожным движением (в соответствии с про-ектной документацией) (ед.) | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество светофор-ных объектов, находя-щихся на содержании (ед.) | х | х | х | х | х | х | 76 | 78 | 78 |
| 4. | Количество дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования, нахо-дящихся на содержании и планируемых к мон-тажу (ед.) | х | х | х | х | х | х | 12 070 | 12 100 | 12 100 |
| 5. | Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемой к разметке краской (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | 12 486,6 | 12 486,6 | 12 486,6 |
| 6. | Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемой к разметке пластиком (кв.м.) | х | х | х | х | х | х | 25 993,6 | 21 363 | 21 363 |
| 7. | Количество разослан-ных постановлений об административном правонарушении (шт.) | х | х | х | х | х | х | 320 000 | 330 000 | 350 000 |
| 8. | Количество систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, которыми оснащается улично-дорожная сеть населенных пунктов и автомобильные дороги регионального и меж-муниципального значе-ния (ед.) | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Время работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сетинаселенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и меж-муниципального значе-ния (тыс. час.) | х | х | х | х | х | х | 180 | 261,7 | 261,7 |
| 10. | Выполнение работ в целях обеспечения и повышения безопас-ности дорожного дви-жения на улично-дорожной сети Смо-ленской области:- строительство, рекон-струкция и техническое перевооружение свето-форных объектов- строительство, рекон-струкция, техническое перевооружение нере-гулируемых пешеход-ных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образова-тельным учреждениям, образовательным учре-ждениям и учреждениям дополнительного обра-зования детей, осве-щением, искусствен-ными дорожными неровностями, свето-форами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной инди-кацией, Г-образными опорами, дорожной раз-меткой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорож-ных покрытий, свето-возвращателями и инди-каторами, а также устройствами допол-нительного освещения и другими элементами повышения безопас-ности дорожного дви-жения- создание и обслу-живание автомати-зированной системы управления дорожным движением (в соответ-ствии с проектной доку-ментацией)- содержание светофор-ных объектов- монтаж и содержание дорожных знаков, в том числе знаков индиви-дуального проектиро-вания- разметка проезжей части улично-дорожной сети краской- разметка проезжей части улично-дорожной сети пластиком- рассылка постано-влений об администра-тивном правонарушении- оснащение системами автоматического кон-троля и выявления на-рушений правил дорож-ного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и меж-муниципального зна-чения- обеспечение работы системы автомати-ческого контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети насе-ленных пунктов и автомобильных дорогах регионального и меж-муниципального зна-чения | Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог», Управление дорожного хозяйства Администрации города Смоленска(по согласованию)Управление дорожного хозяйства Администрации города Смоленска (по согласованию)Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог»Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог»Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог»Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог»Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог»Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог»Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд Смоленской области (далее – дорожный фонд)областной бюджетбюджет города Смоленскадорожный фондбюджет города Смоленскадорожный фонддорожный фонддорожный фонддорожный фонддорожный фонддорожный фонддорожный фондобластной бюджетдорожный фонд | 297 081,744 855,125 000,010 000,025 000,043 100,059 023,527 579,826 328,034 450,456 133,063 455,118 600,044 855,121 867,0 | 128 543,214 855,110 000,03 000,010 000,016 100,018 178,98 748,88 420,010 695,522 933,033 455,118 600,014 855,121 867,0 | 82 495,615 000,05 000,03 000,05 000,015 000,019 344,69 186,08 736,011 229,016 000,015 000,0-15 000,0- | 86 042,915 000,010 000,04 000,010 000,012 000,021 500,09 645,09 172,012 525,917 200,015 000,0-15 000,0- | х | х | х |
| 11. | Реконструкция, строи-тельство на участках улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов пешеходных огра-ждений, в том числе в зоне пешеходных пере-ходов | Управление дорожного хозяйства Администрации города Смоленска (по согласованию) | бюджет города Смоленска | - | - | - | - | х | х | х |
| 12. | Приобретение для дошкольных образо-вательных организаций оборудования, позво-ляющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска (по согласованию) | бюджет города Смоленска | - | - | - | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию Государственной программы |  | дорожный фондобластной бюджетбюджет города Смоленской | 297 081,744 855,125 000,0 | 128 543,214 855,110 000,0 | 82 495,615 000,05 000,0 | 86 042,915 000,010 000,0 |  |  |  |
| **Всего по Государственной программе** **в том числе:****средства бюджетных ассигнований дорожного фонда****средства областного бюджета****средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области** | **366 936,8****297 081,7****44 855,1****25 000,0** | **153 398,3****128 543,2****14 855,1****10 000,0** | **102 495,6****82 495,6****15 000,0****5 000,0** | **111 042,9****86 042,9****15 000,0****10 000,0** | **х** | **х** | **х** |