Приложение

Сведения

о выполнении государственных заданий учреждениями, подведомственными

Департаменту Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству

(наименование отраслевого органа, главного распорядителя средств областного бюджета)

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование услуги (работы), ед. изм. | Плановые показатели объема 2015 года (в соответствии с доведенным государственным заданием) | Фактические показатели объема по итогам 9 месяцев 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Смоленскавтодор» | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 8 314,7 км/ 17 170,6 п.м. | 8 314,7 км/ 17 170,6 п.м. |
|  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 3 км | - |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | -/- | -/- |
|  |  | Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) и выполнение функций заказчика на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 1. Учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств - количество отчетов – 4 шт. 2. Диагностика автомобильных дорог – 700 км. 3. Выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог - 5 шт. 4. Технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции - протяженность дорог- 16,937 км протяженность мостовых сооружений – 239,2 п.м. | 2 шт. 297,2 км 8 шт. Работы выполняются |
|  |  | Проектирование объектов жилищно-гражданского, промышленного и коммунального назначения | 10 шт. | 5 шт. |
|  |  | Обеспечение и повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Смоленской области и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | 1.Строительство, реконструкция и техническое перевооружение свето-форных объектов - 3 ед. 2.Создание и обслуживание автома-тизированной системы управления дорожным движением (в соответ-ствии с проектной документацией) - 1 ед. 3.Содержание светофорных объектов - 76 ед. 4.Монтаж и содержание дорожных знаков, в том числе знаков индиви-дуального проектирования -12 070 ед. 5.Разметка проезжей части улично-дорожной сети краской -12 486,6 м² 6.Разметка проезжей части улично-дорожной сети пластиком -25 993,6 м² 7. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения - 1 ед. 8. Обеспечение работы системы автоматического контроля дорожного движения -180 тыс. час. 9.Рассылка постановлений об адми-нистративном правонарушении -320 000 шт. | 2 ед. - 76 ед. 12 070 ед. 19 001 м² 27 754,7 м² 7 ед. 96,6 тыс. час. 350 527 шт. |