|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к областной государственной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014 – 2020 годы  (в редакции постановления Администрации Смоленской области  от 02.03.2016 № 116) |

**ПЛАН**

**реализации областной государственной программы**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы**

**на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения, обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных и межмуниципальных маршрутах и железнодорожным транспортом на пригородных маршрутах на территории Смоленской области** | | | | | | | | | | |
| **Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:  - дорог (км)  - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | х | 13,68  - | 11,6  - | 4  200 |
| 1.2. | Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.) | х | х | х | х | х | х | 6 | 4 | 4 |
| 1.3. | Протяженность построенных  (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | х | 5,45 | 4,3 | 4,5 |
| 1.4. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | х | - | 2 | 2 |
| 1.5. | Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.) | х | х | х | х | х | х | 1 | 3 | 3 |
| 1.6. | Протяженность построенных  (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 1.7. | Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | х | 3 | - | - |
| 1.8. | Строительство (реконструкция) ав­томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:  - строительство автомобильной дороги «Тесово – Петровская Слобода» - Никольская Слобода – Ануфриевская Слобода  - строительство автомобильной дороги «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия» - Чистик» - Заготино  - реконструкция автомобильной дороги «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» - Коситчено  - реконструкция автомобильной дороги Ярцево – Перелесь – Буяново км 5+5000 – км 12+000  - реконструкция автомобильной дороги «Рославль – Ершичи» - Гореново  - строительство автодорожного обхода г. Велиж в Велижском районе Смоленской области | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, смоленское областное государ-ственное бюджетное учреждение «Управление областных автомо-бильных дорог» (далее – СОГБУ «Управление областных автомо-бильных дорог») | бюджетные ассигнования дорожного фонда Смоленской области (далее – дорожный фонд)  дорожный фонд  дорожный фонд  дорожный фонд  дорожный фонд  дорожный фонд  дорожный фонд | 314 824,2  14 682,5  10 415,1  10 001,4  76 032,3  19 443,9  184 249,0 | 314 824,2  14 682,5  10 415,1  10 001,4  76 032,3  19 443,9  184 249,0 | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  - | х | х | х |
| 1.9. | Проектирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомо-бильных дорог» | дорожный фонд | 27 000,0 | 27 000,0 | - | - | х | х | х |
| 1.10. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, органы местного самоуправ-ления муни-ципальных образований Смоленской области (по согласова-нию) | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области | 158 284,3  1 598,8 | 158 284,3  1 598,8 | -  - | -  - | х | х | х |
| 1.11. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, органы местного самоуправ-ления муни-ципальных образований Смоленской области (по согласова-нию) | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области | 157 961,8  158,1 | 157 961,8  158,1 | -  - | -  - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 Государственной программы | |  | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области | 658 070,3  1 756,9 | 658 070,3  1 756,9 | -  - | -  - | х | х | х |
| **Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | х | 3,5 | 3 | 3 |
| 1.13. | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | х | 3,5 | 3 | 3 |
| 1.14. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | х | 29 | - | - |
| 1.15. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах указанных городов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, органы местного самоуправ-ления муни-ципальных образований Смоленской области (по согласова-нию) | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области | 40 000,0  4,0 | 40 000,0  4,0 | -  - | -  - | х | х | х |
| 1.16. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, органы местного самоуправ-ления муни-ципальных образований Смоленской области (по согласова-нию) | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области | 158 284,3  158,4 | 158 284,3  158,4 | -  - | -  - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 Государственной программы | |  | дорожный фонд  средства бюджетов муници-пальных образований Смоленской области | 198 284,3  162,4 | 198 284,3  162,4 | -  - | -  - | х | х | х |
| **Совершенствование управления дорожным хозяйством** | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:  - дорог (км)  - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | х | 8 314,7  17 209,0 | 8 318,5  17 209,0 | 8 324,5  17 209,0 |
| 1.18. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:  - дорог (км)  - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | х | 10,4  - | 15  - | 15  - |
| 1.19. | Приобретение дорожной техники и иного имущества в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомо-бильных дорог» | дорожный фонд | 370 000,0 | 370 000,0 | - | - | х | х | х |
| 1.20. | Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений в их составе:  - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов  - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомо-бильных дорог» | дорожный фонд  дорожный фонд  дорожный фонд | 1 539 694,9  1 428 214,8  111 480,1 | 1 539 694,9  1 428 214,8  111 480,1 | -  -  - | -  -  - | х | х | х |
| 1.21. | Субсидии на уплату налогов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомо-бильных дорог» | дорожный фонд | 168 486,1 | 168 486,1 | - | - |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3 Государственной программы | |  | дорожный фонд | 2 078 181,0 | 2 078 181,0 | - | - | х | х | х |
| **Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении**  **на территории Смоленской области** | | | | | | | | | | |
| 1.22. | Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | х | х | х | х | х | х | 6 585 230,2 | - | - |
| 1.23. | Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км) | х | х | х | х | х | х | 4 789 706 | - | - |
| 1.24. | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данным видам сообщений и средствами областного бюджета, предоставляемыми в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству | областной бюджет | 72 000,0 | 72 000,0 | - | - | х | х | х |
| 1.25. | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в результате государственного регулирования тарифов в данном сообщении | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству | областной бюджет | 94 134,3 | 94 134,3 | - | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 4 Государственной программы | |  | областной бюджет | 166 134,3 | 166 134,3 | - | - | х | х | х |
| **2. Обеспечивающая подпрограмма** | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы** | | | | | | | | | | |
|  | Финансовое обеспечение администратора Государственной программы  в том числе налоги | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству | областной бюджет | 17 078,7  88,0 | 17 078,7  88,0 | -  - | -  - | х | х | х |
| **Всего по Государственной программе**  **в том числе:**  **средства бюджетных ассигнований дорожного фонда**  **средства областного бюджета**  **средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области** | | | | **3 119 667,9**  **2 934 535,6**  **183 213,0**  **1 919,3** | **3 119 667,9**  **2 934 535,6**  **183 213,0**  **1 919,3** | **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-** | **х** | **х** | **х** |