# Доклад

# о выполнении областной государственной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015-2017 годы в 2016 году

В Смоленской области реализуется областная государственная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015-2017 годы. Целью Государственной программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. Целевым показателем реализации госпрограммы является число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей. Основным направлением реализации госпрограммы является повышение безопасности дорожного движения.

**2.** **Состояние аварийности в Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Период** | | | | | | |
| **Целевые индикаторы** | 2013 | 2014 | 2015 | За 3 месяца 2016 | За 6 месяцев 2016 | За 9 месяцев 2016 | 2016 |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (в том числе детей) | 253 (7) | 249 (5) | 181 (2) | 47 (1) | 77 (1) | 122 (5) | 150 (7) |

1. **Финансирование основного мероприятия в 2016 году**.

Общий объем финансирования госпрограммы на 2016 год составлял 455 132,5 тыс. рублей. Госпрограмма финансируется за счет средств бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области.

Кассовое исполнение за 12 месяцев 2016 г. составляет 384 044,8 тыс. рублей.

**4. Реализация мероприятий госпрограммы** **(по направлениям).**

На 2016 г. в рамках госпрограммы было запланировано 4 мероприятия.

На **мероприятие 1** «Выполнение работ в целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Смоленской области» (соответствует направлению 5 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено финансирование в размере 187 541 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2016 г. из средств областного бюджета был произведен кассовый расход в сумме 187 541 тыс. рублей и выполнены следующие работы:

- обеспечено содержание светофорных объектов в объеме 123 единиц;

- осуществлен монтаж и содержание дорожных знаков (в том числе знаков индивидуального проектирования) в объеме 13 486 единиц;

- обеспечена работа системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в объеме 230 тыс. час;

- произведена разметка проезжей части улично-дорожной сети пластиком и краской в объеме – 100 007,3 м².

На **мероприятие 2** «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено финансирование в размере 16 650 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2016 г. из средств областного бюджета был произведен кассовый расход в сумме 14 692,3 тыс. рублей и произведена реконструкция и техническое перевооружение 12 светофорных объектов.

На **мероприятие 3** «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено финансирование в размере 247 848,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия 2 за 12 месяцев 2016 г. составляет 179 089,8 тыс. рублей. За указанные средства приобретено 97 комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 1 прибор для обеспечения безопасности дорожного движения, а также 1 аппаратно-программный комплекс контроля дорожной обстановки для обеспечения безопасности дорожного движения.

На **мероприятие 4** «Выполнение проектных работ на установку комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения и светофорных объектов» (соответствует направлению 2 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено финансирование в размере 2 350 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2016 г. из средств областного бюджета был произведен кассовый расход в сумме 2 350 тыс. рублей и выполнено 25 единиц проектной документации на установку комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения и светофорных объектов.

**5. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2016 год**

| **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено в целевой программе** | **Достигнуто** | **Процент выполнения, %** |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей | человек | 229 (5) | 150 (7) | 152,7 |

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы за отчетный 2016 год считаем эффективной.