АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2015 г. N 354

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 18.08.2015 N 513, от 24.12.2015 N 845, от 03.03.2016 N 128,от 03.06.2016 N 300, от 29.06.2016 N 363, от 22.08.2016 N 488,от 09.11.2016 N 654, от 28.12.2016 N 794, от 15.03.2017 N 133,от 19.04.2017 N 242, от 02.11.2017 N 758, от 22.02.2018 N 104,от 18.06.2018 N 384, от 25.09.2018 N 628, от 19.12.2018 N 878,от 29.03.2019 N 155, от 22.07.2019 N 412, от 29.08.2019 N 502,от 30.12.2019 N 851, от 18.03.2020 N 122, от 12.05.2020 N 259,от 02.07.2020 N 388, от 11.08.2020 N 496, от 27.08.2020 N 525,от 16.09.2020 N 562, от 11.12.2020 N 768, от 25.03.2021 N 173,от 02.04.2021 N 212, от 10.06.2021 N 351, от 29.06.2021 N 397,от 18.08.2021 N 533, от 13.09.2021 N 595, от 06.12.2021 N 778,от 17.12.2021 N 808) |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 N 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" Администрация Смоленской области постановляет:

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 24.12.2015 N 845, от 02.11.2017 N 758, от 22.02.2018 N 104, от 18.06.2018 N 384)

Утвердить прилагаемую областную государственную [программу](#P44) "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области" (далее также - Государственная программа).

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 15.03.2017 N 133, от 25.09.2018 N 628)

Временно исполняющий обязанности

Губернатора

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 19.06.2015 N 354

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 18.08.2015 N 513, от 24.12.2015 N 845, от 03.03.2016 N 128,от 03.06.2016 N 300, от 29.06.2016 N 363, от 22.08.2016 N 488,от 09.11.2016 N 654, от 28.12.2016 N 794, от 15.03.2017 N 133,от 19.04.2017 N 242, от 02.11.2017 N 758, от 22.02.2018 N 104,от 18.06.2018 N 384, от 25.09.2018 N 628, от 19.12.2018 N 878,от 29.03.2019 N 155, от 22.07.2019 N 412, от 29.08.2019 N 502,от 30.12.2019 N 851, от 18.03.2020 N 122, от 12.05.2020 N 259,от 02.07.2020 N 388, от 11.08.2020 N 496, от 27.08.2020 N 525,от 16.09.2020 N 562, от 11.12.2020 N 768, от 25.03.2021 N 173,от 02.04.2021 N 212, от 10.06.2021 N 351, от 29.06.2021 N 397,от 18.08.2021 N 533, от 13.09.2021 N 595, от 06.12.2021 N 778,от 17.12.2021 N 808) |  |

Паспорт

областной государственной программы

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Смоленской области"

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 25.03.2021 N 173)

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор Государственной программы | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству |
| Ответственные исполнители подпрограмм Государственной программы | отсутствуют |
| Исполнители основных мероприятий Государственной программы | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, Департамент Смоленской области по образованию и науке, смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Управление областных автомобильных дорог" (далее - СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог") |
| Наименование подпрограмм Государственной программы | отсутствуют |
| Наименование региональных проектов, реализуемых в рамках Государственной программы | - региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства";- региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
| Цель Государственной программы | сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые показатели реализации Государственной программы | - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения;- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств |
| Сроки (этапы) реализации Государственной программы | 2015 - 2024 годы |
| Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования Государственной программы составляет 4024695,5 тыс. рублей, в том числе:- 2015 год - 168344,7 тыс. рублей;- 2016 год - 460132,5 тыс. рублей;- 2017 год - 335843,1 тыс. рублей;- 2018 год - 228872,2 тыс. рублей;- 2019 год - 398429,0 тыс. рублей;- 2020 год - 464701,8 тыс. рублей;- 2021 год - 450960,8 тыс. рублей;- 2022 год - 513817,4 тыс. рублей;- 2023 год - 541797,0 тыс. рублей;- 2024 год - 461797,0 тыс. рублей.Из общего объема финансирования Государственной программы:- средства бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области - 3924833,3 тыс. рублей, в том числе:- 2015 год - 158344,7 тыс. рублей;- 2016 год - 455132,5 тыс. рублей;- 2017 год - 335843,1 тыс. рублей;- 2018 год - 228572,2 тыс. рублей;- 2019 год - 398192,0 тыс. рублей;- 2020 год - 464401,8 тыс. рублей;- 2021 год - 449056,0 тыс. рублей;- 2022 год - 511697,0 тыс. рублей;- 2023 год - 461797,0 тыс. рублей;- 2024 год - 461797,0 тыс. рублей;- средства областного бюджета - 4710,2 тыс. рублей, в том числе:- 2018 год - 300,0 тыс. рублей;- 2019 год - 237,0 тыс. рублей;- 2020 год - 300,0 тыс. рублей;- 2021 год - 1823,2 тыс. рублей;- 2022 год - 2050,0 тыс. рублей;- средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области - 15152,0 тыс. рублей, в том числе:- 2015 год - 10000,0 тыс. рублей;- 2016 год - 5000,0 тыс. рублей;- 2021 год - 81,6 тыс. рублей;- 2022 год - 70,4 тыс. рублей- средства федерального бюджета - 80000,0 тыс. рублей, в том числе:- 2023 год - 80000,0 тыс. рублей" |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212, от 10.06.2021 N 351, от 13.09.2021 N 595, от 06.12.2021 N 778, от 17.12.2021 N 808) |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 8,88 человека на 100 тысяч населения в 2024 году |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы

реализации Государственной программы

Автомобилизация населения является важнейшей составной частью прогресса общества. Роль автомобильного транспорта в современном мире трудно переоценить, он имеет огромное значение для удовлетворения не только экономических, но и социальных потребностей населения. Однако процесс автомобилизации населения имеет и негативные стороны. Существенным отрицательным последствием его является аварийность на автомобильном транспорте. Человечество несет не только физические и моральные потери, но и огромный материальный урон от дорожно-транспортных происшествий. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации.

Проблема аварийности на автотранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с ежегодно возрастающей диспропорцией между приростом количества автотранспортных средств и низкими темпами развития и реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Состояние автодорог Смоленской области не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Они не обустроены в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Существующая дорожно-транспортная инфраструктура не соответствует потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточно эффективно функционирует система обеспечения дорожного движения, крайне низка дисциплина участников дорожного движения.

Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории Смоленской области.

Ежегодно на улично-дорожной сети Смоленской области совершается более тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых около 150 человек погибают и более тысячи человек получают ранения различной степени тяжести.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.03.2020 N 122)

Реализация мероприятий Государственной программы положительным образом сказывается на повышении безопасности дорожного движения на территории Смоленской области. Так, в 2018 году количество дорожно-транспортных происшествий составило 1340 единиц, в 2019 году - 1274 единицы, в 2020 году - 1149 единиц.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2018 году составило 143 человека, в 2019 году отмечалось снижение данного показателя на 18 человек (по сравнению с 2018 годом), а в 2020 году число погибших уменьшилось на 14 человек (по сравнению с 2018 годом).

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 18.03.2020 N 122.

Таблица

Исключена. - Постановление Администрации Смоленской области от 18.03.2020 N 122.

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий на автодорогах происходит из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или водителями, не имеющими права управления, - вот наиболее распространенные нарушения, допускаемые водителями и являющиеся основными причинами аварий.

Дорожно-транспортные происшествия, совершенные по вине пешеходов, связаны с переходом проезжей части в неустановленных местах или вне пешеходных переходов, с перемещением вдоль проезжей части как в попутном направлении на загородных дорогах, так и в населенных пунктах при отсутствии тротуаров.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий на дорогах Смоленской области за период 2018 - 2020 годы явились столкновение, наезд на пешехода и опрокидывание.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации Государственной программы, цели, целевые

показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки

и этапы реализации Государственной программы

Государственная программа базируется на положениях Федеральных законов "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", федеральных проектов "Безопасность дорожного движения" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги", Стратегии социально-экономического развития Смоленской области до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2018 N 981.

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 29.03.2019 N 155, от 25.03.2021 N 173, от 02.04.2021 N 212)

Кроме того, Государственная программа направлена на достижение целей, определенных федеральным проектом "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 29.03.2019 N 155; в ред. постановления Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212)

Основным приоритетом государственной политики в сфере транспорта на территории Смоленской области является обеспечение безопасности дорожного движения.

Целью Государственной программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Целевыми показателями реализации Государственной программы являются количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения и на 10 тысяч транспортных средств.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Значения целевых показателей реализации Государственной программы представлены в [приложении N 1](#P326) к Государственной программе и определяются следующим образом:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, рассчитывается по следующей формуле:

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Rсоц. = n x 100000 / Nнас., где:

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Rсоц. - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

n - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (определяется в соответствии с официальными данными Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области);

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Nнас. - численность населения Смоленской области (определяется в соответствии с официальными данными Федеральной службы государственной статистики);

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств рассчитывается по следующей формуле:

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Rтс. = n x 10000 / Nтс., где:

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Rтс. - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

n - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (определяется в соответствии с официальными данными Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области);

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Nтс. - количество зарегистрированных автомототранспортных средств на территории Смоленской области (определяется в соответствии с официальными данными Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области).

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Источником информации, подтверждающей значения целевых показателей реализации Государственной программы, являются официальные данные Федеральной службы государственной статистики и Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

За период реализации Государственной программы предполагается достичь следующего результата - снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 8,88 человека на 100 тысяч населения в 2024 году.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Сроки реализации Государственной программы - 2015 - 2024 годы.

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 15.03.2017 N 133, от 29.03.2019 N 155, от 22.07.2019 N 412)

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Государственной программы и подпрограмм

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 22.08.2016 N 488)

Реализация Государственной программы достигается посредством выполнения основного мероприятия Государственной программы.

Для достижения цели Государственной программы должны быть реализованы следующие основные мероприятия:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.07.2019 N 412)

- повышение безопасности дорожного движения;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.07.2019 N 412)

- региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства";

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.07.2019 N 412)

- региональный проект "Безопасность дорожного движения".

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.07.2019 N 412)

Выполнение основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения" достигается посредством реализации следующих мероприятий:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.03.2020 N 122)

- выполнения работ в целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Смоленской области;

- строительства, реконструкции и технического перевооружения светофорных объектов;

- оснащения системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения;

- выполнения проектных работ на установку комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения и светофорных объектов;

- проведение научно-исследовательской работы по разработке концепции, эскизного и технического проектов, технико-экономического обоснования создания, модернизации и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2021 N 397)

- предоставление субсидии СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Смоленской области: расположенные по адресу: г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 70 нежилые здания с кадастровыми номерами 67:27:0020214:146, 67:27:0020214:147, 67:27:0020114:8, 67:27:0020114:6, 67:27:0020114:12, 67:27:0020114:13 с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0020114:1.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 18.08.2021 N 533)

- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173.

Реализация основного мероприятия "Повышение безопасности дорожного движения" предусматривает устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Выполнение основного мероприятия "Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" достигается посредством реализации следующих мероприятий:

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.07.2019 N 412; в ред. постановления Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212)

- приобретение стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в целях увеличения их количества на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального и местного значения;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.09.2020 N 562)

- создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.07.2019 N 412)

- применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, принципов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.07.2019 N 412)

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 17.12.2021 N 808)

Основное мероприятие "Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" предусматривает увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения и внедрение интеллектуальных транспортных систем управления дорожным хозяйством.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.07.2019 N 412)

Выполнение основного мероприятия "Региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" достигается посредством реализации следующих мероприятий:

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173, от 02.04.2021 N 212)

- организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий в сфере дорожного движения;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

- оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

- приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

[Порядок](#P369) предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области на оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций установлен в приложении N 1.1 к Государственной программе.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

Реализация основного мероприятия "Региональный проект "Безопасность дорожного движения" направлена на снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Смоленской области на 100 тысяч населения и на 10 тысяч транспортных средств.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173)

- абзацы двадцатый - двадцать пятый утратили силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 25.03.2021 N 173.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Государственной программы

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 25.03.2021 N 173)

Мероприятия Государственной программы реализуются за счет средств областного бюджета, бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области и средств бюджетов муниципальных образований Смоленской области.

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 4024695,5 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212, от 10.06.2021 N 351, от 13.09.2021 N 595, от 06.12.2021 N 778, от 17.12.2021 N 808)

- 2015 год - 168344,7 тыс. рублей;

- 2016 год - 460132,5 тыс. рублей;

- 2017 год - 335843,1 тыс. рублей;

- 2018 год - 228872,2 тыс. рублей;

- 2019 год - 398429,0 тыс. рублей;

- 2020 год - 464701,8 тыс. рублей;

- 2021 год - 450960,8 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212, от 10.06.2021 N 351, от 13.09.2021 N 595, от 06.12.2021 N 778, от 17.12.2021 N 808)

- 2022 год - 513817,4 тыс. рублей;

- 2023 год - 541797,0 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212)

- 2024 год - 461797,0 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования Государственной программы:

- средства бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области - 3924833,3 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212, от 10.06.2021 N 351, от 13.09.2021 N 595, от 06.12.2021 N 778)

- 2015 год - 158344,7 тыс. рублей;

- 2016 год - 455132,5 тыс. рублей;

- 2017 год - 335843,1 тыс. рублей;

- 2018 год - 228572,2 тыс. рублей;

- 2019 год - 398192,0 тыс. рублей;

- 2020 год - 464401,8 тыс. рублей;

- 2021 год - 449056,0 тыс. рублей;

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212, от 10.06.2021 N 351, от 13.09.2021 N 595, от 06.12.2021 N 778)

- 2022 год - 511697,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 461797,0 тыс. рублей;

- 2024 год - 461797,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 4710,2 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 17.12.2021 N 808)

- 2018 год - 300,0 тыс. рублей;

- 2019 год - 237,0 тыс. рублей;

- 2020 год - 300,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 1823,2 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 17.12.2021 N 808)

- 2022 год - 2050,0 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области - 15152,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2015 год - 10000,0 тыс. рублей;

- 2016 год - 5000,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 81,6 тыс. рублей;

- 2022 год - 70,4 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 80000,0 тыс. рублей, в том числе:

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212)

- 2023 год - 80000,0 тыс. рублей.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212)

Объемы финансирования конкретных мероприятий представлены в [приложении N 2](#P419) к Государственной программе.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации

Государственной программы

При реализации Государственной программы руководствуются Федеральными законами "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О безопасности дорожного движения".

6. Применение мер государственного регулирования в сфере

реализации Государственной программы

Администратором Государственной программы применение мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы не предусмотрено.

Приложение N 1

к областной государственной программе

"Обеспечение безопасности

дорожного движения на территории

Смоленской области"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации Смоленской областиот 25.03.2021 N 173) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел. | 13,3 | 13,8 | 10,8 | 10,16 | 9,52 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | чел. | 4,16 | 3,53 | 3,3 | 3,11 | 2,91 |

Приложение N 1.1

к областной государственной программе

"Обеспечение безопасности

дорожного движения на территории

Смоленской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен постановлением Администрации Смоленской областиот 25.03.2021 N 173) |  |

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области на оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области (далее также - муниципальные образования) для предоставления субсидий.

2. Целью предоставления субсидий является оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций.

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие потребности муниципального образования в оснащении кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций.

4. Условиями предоставления субсидий являются:

- наличие муниципальной программы или отдельных мероприятий в муниципальной программе, предусматривающих оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций;

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

- заключение органом местного самоуправления муниципального образования с Департаментом Смоленской области по образованию и науке (далее - Департамент) соглашения о предоставлении субсидии (далее также - соглашение).

5. Результатом использования субсидии является количество муниципальных образовательных организаций, осуществивших оснащение кабинетов безопасности дорожного движения (единиц).

6. Субсидии на очередной финансовый год и плановый период рассчитываются по следующей формуле:

Sj - размер субсидии бюджету j-го муниципального района Смоленской области, j-го городского округа Смоленской области;

S - общий объем бюджетных ассигнований в областном бюджете, предусмотренных муниципальным районам Смоленской области, городским округам Смоленской области для предоставления субсидий, в i-м году;

Ni - количество муниципальных образовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятий по оснащению кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций в i-м году;

Кj - количество образовательных организаций j-го муниципального района Смоленской области, j-го городского округа Смоленской области, в которых планируется реализация мероприятий по оснащению кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций в i-м году.

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

8. Заключение соглашений о предоставлении субсидии осуществляется до 31 марта текущего финансового года (в течение 45 рабочих дней со дня вступления в силу областного закона о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Смоленской области от 28.11.2019 N 715 "Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Смоленской области" (далее - постановление N 715).

9. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Департамент:

- заявку на предоставление субсидии по форме, установленной приказом начальника Департамента;

- выписку из муниципального нормативного правового акта о местном бюджете, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, указанных в [пункте 1](#P379) настоящего Порядка, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

- копию правового акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий по оснащению кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций;

- выписку из муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу, содержащую мероприятия, связанные с оснащением кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций.

10. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением в порядке, установленном Федеральным казначейством.

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством за нецелевое использование субсидий.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают представление в Департамент отчетов по форме и в сроки, установленные соглашением.

14. Оценку эффективности использования субсидии осуществляет Департамент на основании сравнения установленных в соглашении на соответствующий год и достигнутых значений результата использования субсидии муниципальным образованием.

15. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к муниципальному образованию при невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии установлены постановлением N 715.

Приложение N 2

к областной государственной программе

"Обеспечение безопасности

дорожного движения на территории

Смоленской области"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2022 И 2023 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 25.03.2021 N 173, от 02.04.2021 N 212, от 10.06.2021 N 351,от 29.06.2021 N 397, от 18.08.2021 N 533, от 13.09.2021 N 595,от 06.12.2021 N 778, от 17.12.2021 N 808) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Повышение безопасности дорожного движения |
| 1. | Количество находящихся на обслуживании автоматизированных систем управления дорожным движением (накопительным итогом) (ед.) | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 |
| (п. 1 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 06.12.2021 N 778) |
| 2. | Количество светофорных объектов, находящихся на содержании (ед.) | x | x | x | x | x | x | 127 | 127 | 127 |
| 3. | Количество дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования, находящихся на содержании и планируемых к монтажу (ед.) | x | x | x | x | x | x | 13486 | 13486 | 13486 |
| 4. | Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке краской (кв. м) | x | x | x | x | x | x | 96000 | 96000 | 96000 |
| 5. | Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке пластиком (кв. м) | x | x | x | x | x | x | 26750 | 26750 | 26750 |
| 6. | Время работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (тыс. час.) | x | x | x | x | x | x | 620 | 620 | 620 |
| 7. | Количество построенных, реконструированных и технически перевооруженных светофорных объектов (ед.) | x | x | x | x | x | x | 12 | 5 | 5 |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 13.09.2021 N 595) |
| 8. | Количество разработанных проектов на установку светофорных объектов (ед.) | x | x | x | x | x | x | 11 | 10 | 10 |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 13.09.2021 N 595) |
| 9. | Количество приобретенных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (шт.) | x | x | x | x | x | x | 10 | 38 | 34 |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.08.2021 N 533,от 06.12.2021 N 778) |
| 9.1. | Количество разработанных концепций, эскизных и технических проектов, технико-экономических обоснований создания, модернизации и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем (ед.) | x | x | x | x | x | x | 1 | - | - |
| (п. 9.1 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.06.2021 N 397) |
| 9.2. | Количество приобретенных объектов недвижимого имущества (ед.) | x | x | x | x | x | x | 7 | - | - |
| (п. 9.2 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 06.12.2021 N 778) |
| 10. | Выполнение работ в целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Смоленской области: | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" | дорожный фонд Смоленской области (далее - дорожный фонд); | 637581,0 | 207527,0 | 215027,0 | 215027,0 | x | x | x |
| - обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением; | дорожный фонд; | 40347,6 | 13449,2 | 13449,2 | 13449,2 |
| - содержание светофорных объектов; | дорожный фонд; | 51192,9 | 17064,3 | 17064,3 | 17064,3 |
| - монтаж и содержание дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования; | дорожный фонд; | 50787,5 | 16062,5 | 17362,5 | 17362,5 |
| - разметка проезжей части улично-дорожной сети краской; | дорожный фонд; | 65300,4 | 21766,8 | 21766,8 | 21766,8 |
| - разметка проезжей части улично-дорожной сети пластиком; | дорожный фонд; | 59317,0 | 15639,0 | 21839,0 | 21839,0 |
| - обеспечение работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | дорожный фонд | 370635,6 | 123545,2 | 123545,2 | 123545,2 |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 13.09.2021 N 595,от 06.12.2021 N 778) |
| 11. | Субсидии на уплату налогов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" | дорожный фонд | 510,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | x | x | x |
| 12. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" | дорожный фонд | 22510,6 | 10510,6 | 6000,0 | 6000,0 | x | x | x |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 13.09.2021 N 595) |
| 13. | Выполнение проектных работ на установку (модернизацию) светофорных объектов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" | дорожный фонд | 1650,0 | 550,0 | 500,0 | 600,0 | x | x | x |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 13.09.2021 N 595) |
| 14. | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" | дорожный фонд | 427100,0 | 37100,0 | 210000,0 | 180000,0 | x | x | x |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 10.06.2021 N 351,от 18.08.2021 N 533, от 06.12.2021 N 778) |
| 14.1. | Проведение научно-исследовательской работы по разработке концепции, эскизного и технического проектов, технико-экономического обоснования создания, модернизации и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству | дорожный фонд | 29980,0 | 29980,0 | - | - | x | x | x |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 29.06.2021 N 397,от 06.12.2021 N 778) |
| 14.2. | Предоставление субсидии СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Смоленской области: расположенные по адресу: г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 70 нежилые здания с кадастровыми номерами 67:27:0020214:146, 67:27:0020214:147, 67:27:0020114:8, 67:27:0020114:6, 67:27:0020114:12, 67:27:0020114:13 с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0020114:1 | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" | дорожный фонд | 60000,0 | 60000,0 | - | - | x | x | x |
| (п. 14.2 введен постановлением Администрации Смоленской области от 18.08.2021N 533) |
| Итого по основному мероприятию 1 Государственной программы |  | дорожный фонд | 1179331,6 | 345837,6 | 431697,0 | 401797,0 | x | x | x |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 06.12.2021 N 778) |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
| 15. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, | x | x | x | x | x | x | 53 | 66 | 75 |
| в том числе приобретаемых (шт.) | - | 13 | 9 |
| 16. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (%) | x | x | x | x | x | x | 132,5 | 165 | 187,5 |
| 17. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) (шт.) | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 |
| 18. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Смоленской городской агломерации (накопленным итогом) (шт.) | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (%) | x | x | x | x | x | x | 10 | 20 | 30 |
| 20. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения (%) | x | x | x | x | x | x | 7 | 15 | 20 |
| 21. | Приобретение стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в целях увеличения их количества на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального и местного значения | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" | дорожный фонд | 140000,0 | - | 80000,0 | 60000,0 | x | x | x |
| 22. | Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" | дорожный фонд | 78218,4 | 78218,4 | - | - | x | x | x |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212,от 10.06.2021 N 351, от 06.12.2021 N 778) |
| 23. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ "Управление областных автомобильных дорог" | дорожный фонд; | 25000,0 | 25000,0 | - | - | x | x | x |
| средства федерального бюджета | 80000,0 | - | - | 80000,0 |
| (п. 23 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 02.04.2021 N 212) |
| Итого по основному мероприятию 2 Государственной программы |  | дорожный фонд; | 243218,4 | 103218,4 | 80000,0 | 60000,0 | x | x | x |
| средства федерального бюджета | 80000,0 | - | - | 80000,0 |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 06.12.2021 N 778) |
| Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
| 24. | Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ед.) | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | - |
| 25. | Количество участников мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (чел.) | x | x | x | x | x | x | 2000 | 2000 | - |
| 26. | Количество муниципальных образовательных организаций, осуществивших оснащение кабинетов безопасности дорожного движения (ед.) | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | - |
| 27. | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Департамент Смоленской области по образованию и науке | областной бюджет | 773,2 | 273,2 | 500,0 | - | x | x | x |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 17.12.2021 N 808) |
| 28. | Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области на оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций | Департамент Смоленской области по образованию и науке | областной бюджет; | 3100,0 | 1550,0 | 1550,0 | - | x | x | x |
| средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области | 152,0 | 81,6 | 70,4 | - |
| Итого по основному мероприятию 3 Государственной программы |  | областной бюджет; | 3873,2 | 1823,2 | 2050,0 | - | x | x | x |
| средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области | 152,0 | 81,6 | 70,4 |  |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 17.12.2021 N 808) |
| Всего по Государственной программе | 1506575,2 | 450960,8 | 513817,4 | 541797,0 | x | x | x |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета; | 80000,0 | - | - | 80000,0 |
| средства бюджетных ассигнований дорожного фонда; | 1422550,0 | 449056,0 | 511697,0 | 461797,0 |
| средства областного бюджета; | 3873,2 | 1823,2 | 2050,0 | - |
| средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области; | 152,0 | 81,6 | 70,4 | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 17.12.2021 N 808) |