Приложение № 2

к областной государственной программе                                                                                                       «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015 – 2020 годы (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 15.03.2017  № 133)

ПЛАН

реализации областной государственной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015 – 2020 годы на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных автоматизированных систем управления до-рожным движением (в соответствии с про-ектной документацией) (ед.) | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество светофор-ных объектов, находя-щихся на содержании (ед.) | х | х | х | х | х | х | 123 | 123 | 123 |
| 3. | Количество дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования, нахо-дящихся на содержании и планируемых к мон-тажу (ед.) | х | х | х | х | х | х | 13 486 | 13 486 | 13 486 |
| 4. | Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке краской (кв.м) | х | х | х | х | х | х | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| 5. | Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке пластиком (кв.м) | х | х | х | х | х | х | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| 6. | Время работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и меж-муниципального значения (тыс. час.) | х | х | х | х | х | х | 290 | 297 | 304 |
| 7. | Количество построен-ных, реконструиро-ванных и технически перевооруженных све-тофорных объектов (ед.) | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Количество приобретаемых систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорог регионального и меж-муниципального значе-ния (ед.) | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Количество устанавливаемых систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (ед.) | х | х | х | х | х | х | 44 | - | - |
| 10. | Количество разработанных проектов на установку комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения и светофорных объектов (ед.) | х | х | х | х | х | х | 10 | - | - |
| 11. | Выполнение работ в целях обеспечения и повышения безопас-ности дорожного дви-жения на улично-дорожной сети Смо-ленской области: - создание и обслу-живание автомати-зированной системы управления дорожным движением (в соответ-ствии с проектной доку-ментацией) - содержание светофор-ных объектов - монтаж и содержание дорожных знаков, в том числе знаков индиви-дуального проектиро-вания - разметка проезжей части улично-дорожной сети краской - разметка проезжей части улично-дорожной сети пластиком - обеспечение работы системы автомати-ческого контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети насе-ленных пунктов и автомобильных дорогах регионального и меж-муниципального зна-чения | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд Смоленской области (далее – дорожный фонд) дорожный фонд дорожный фонд дорожный фонд дорожный фонд дорожный фонд дорожный фонд | 673 102,5 37 000,0 71 392,5 80 568,0 43 624,8 74 349,0 366 168,2 | 224 367,5 21 000,0 23 797,5 26 856,0 14 541,6 24 783,0 113 389,4 | 224 367,5 8 000,0 23 797,5 26 856,0 14 541,6 24 783,0 126 389,4 | 224 367,5 8 000,0 23 797,5 26 856,0 14 541,6 24 783,0 126 389,4 | х | х | х |
| 12. | Субсидии на уплату налогов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 3 614,4 | 1 204.8 | 1 204.8 | 1 204.8 | х | х | х |
| 13. | Строительство, рекон-струкция и техническое перевооружение свето-форных объектов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | х | х | х |
| 14. | Оснащение системами автоматического кон-троля и выявления на-рушений правил дорож-ного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и меж-муниципального зна-чения: - приобретение систем автоматического кон-троля и выявления на-рушений правил дорож-ного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и меж-муниципального зна-чения - установка систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд дорожный фонд дорожный фонд | 158 800,0 150 000,0 8 800 | 58 800,0 50 000,0 8 800 | 50 000,0 50 000,0 - | 50 000,0 50 000,0 - | х | х | х |
| 15. | Выполнение проектных работ на установку комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения и светофорных объектов | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | дорожный фонд | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | х | х | х |
| 16. | Создание автоматических комплексов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству, СОГБУ «Управление областных автомобильных дорог» | внебюджетные источники | - | - | - | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию Государственной программы |  |  | дорожный фонд | 846 516,9 | 289 372,3 | 278 572,3 | 278 572,3 | х | х | х |
| Всего по Государственной программе в том числе: средства бюджетных ассигнований дорожного фонда средства внебюджетных источников |  |  |  | 846 516,9 846 516,9 - | 289 372,3 289 372,3 - | 278 572,3 278 572,3 - | 278 572,3 278 572,3 - | х | х | х |