| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2016 год «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) (с нарастающим итогом) |  |  | Плановое значение показателя (с нарастающим итогом) |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Повышение безопасности дорожного движения | Хрущёв Алексей Сергеевич | дорожный фонд средства бюджетов муници пальных образо ваний Смо ленской области | 159 083,9 4 623 | 159 083,9 4 623 | 100 100 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Выполнение работ в целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Смоленской области: - создание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением (в соответствии с проектной документацией) (ед.); - содержание светофорных объектов(ед.); - монтаж и содержание дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования (ед); - разметка проезжей части улично-дорожной сети краской (м²); - разметка проезжей части улично-дорожной сети пластиком(м²); - обеспечение работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (тыс.час) | х | х | х | х | х | 1 123 13 486 33 535 43 717,3 178,815 | 1 123 13 486 33 535 43 717,3 178,815 |  |
| 1.2 | Показатель 2: строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (ед.); | х | х | х | х | х | - | - |  |
| 1.3. | Показатель 3: оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (ед.) | х | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 1.4 | Показатель 4: Выполнение проектных работ на установку комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения и светофорных объектов | х | х | х | х | х | - | - |  |