| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2020 год «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполни-тель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) (с нарастающим итогом) |  |  | Плановое значение показателя (с нарастающим итогом) |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Повышение безопасности дорожного движения | Хрущёв Алексей Сергеевич Богомолов Антон Сергеевич | дорожный фонд | 200 000,0 | 101 609,6 | 50,8 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Выполнение работ в целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Смоленской области: - создание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением (в соответствии с проектной документацией) (ед.); - содержание светофорных объектов(ед.); - монтаж и содержание дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования (ед); - разметка проезжей части улично-дорожной сети краской (м²); - разметка проезжей части улично-дорожной сети пластиком(м²); - обеспечение работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (тыс.час) | х | х | х | х | х | 1 123 13 486 12 820 25 108 200 | 1 123 13 486 20 454,5 11 458,3 300 | в связи с проведением повторных закупочных процедур сроки закупки пластика были перенесены |
| 1.2. | Показатель 2: Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (ед.); | х | х | х | х | х | - | - |  |
| 1.3. | Показатель 3: Выполнение проектных работ на установку комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения и светофорных объектов | х | х | х | х | х | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Хрущёв Алексей Сергеевич Богомолов Антон Сергеевич | дорожный фонд | - | - | - | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1: Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (шт.), в том числе приобретаемых | х | х | х | х | х | - - | - - |  |
| 2.2. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем управления дорожным хозяйством, нарастающим итогом (шт.) |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 2.3. | Показатель 2: Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть", предусматривающих использование новых технологий и материалов (%) | х | х | х | х | х | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Региональный проект "Безопасность дорожного движения" | Департа-мент Смолен-ской области по внутренней политике | областной бюджет | - | - | - | х | х | х |
| 3.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения (ед.) | х | х | х | х | х | - | - |  |