| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2020 год «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) (с нарастающим итогом) |  |  | Плановое значение показателя (с нарастающим итогом) |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Повышение безопасности дорожного движения | Хрущёв Алексей Сергеевич Богомолов Антон Сергеевич | дорожный фонд | 394 401,8 | 323 019,6 | 81,9 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Количество внедренных автоматизированных систем управления дорожным движением (в соответствии с проектной документацией), нарастающим итогом (ед.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Показатель 2: Количество светофорных объектов, находящихся на содержании (ед.) | х | х | х | х | х | 127 | 127 | - |
| 1.3. | Показатель 3: Количество дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования, находящихся на содержании и планируемых к монтажу (ед.) | х | х | х | х | х | 13 486 | 13 486 | - |
| 1.4. | Показатель 4: Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке краской (кв. м) | х | х | х | х | х | 96 000 | 96 443,6 | - |
| 1.5. | Показатель 5: Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке пластиком (кв. м) | х | х | х | х | х | 26 750 | 26 750 | - |
| 1.6. | Показатель 6: Время работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (тыс. час.) | х | х | х | х | х | 620 | 670 | - |
| 1.7. | Показатель 7: Количество построенных, реконструированных и технически перевооруженных светофорных объектов (ед.) | х | х | х | х | х | 24 | 24 | - |
| 1.8. | Показатель 8: Количество разработанных проектов на установку светофорных объектов (ед.) | х | х | х | х | х | 14 | 15 | - |
| 1.9. | Показатель 9: Количество разработанных проектов на установку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ед.) | х | х | х | х | х | 31 | 31 | - |
| 1.10. | Показатель 10: Количество приобретенных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ед.) | х | х | х | х | х | 31 | 31 | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Хрущёв Алексей Сергеевич Богомолов Антон Сергеевич | дорожный фонд | 70 000,0 | 69 974,8 | 99,9 | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1: Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (шт.), в том числе приобретаемых | х | х | х | х | х | 53 9 | 53 9 | - |
| 2.2. | Показатель 3: Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем управления дорожным хозяйством, нарастающим итогом (шт.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 | - |
| 2.3. | Показатель 4: Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть", предусматривающих использование новых технологий и материалов (%) | х | х | х | х | х | 20 | 28,57 | - |
| 2.4. | Показатель 5: Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (нарастающим итогом) (шт.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Департамент Смоленской области по внутренней политике | областной бюджет | 300 | 300 | 100 | х | х | х |
| 3.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения (ед.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 | - |