| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2020 год «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполни-тель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) (с нарастающим итогом) |  |  | Плановое значение показателя (с нарастающим итогом) |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостиже-ния показателей) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Хрущёв Алексей Сергеевич Мелихова Татьяна Ивановна (тел. 20-47-34, 38-47-05) | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образова-ний | 350 000,0 - | 248 264,3 510,0 | 70,9 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.) | х | х | х | x | x | Разработка проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация проходит экспертизу |  |
| 1.2. | Показатель 2: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | x | x | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |
| 1.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | x | x | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |
| 1.4. | Показатель 4: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.) | х | х | х | x | x | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |
| 1.5. | Показатель 5: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | x | x | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |
| 1.6. | Показатель 6: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед) | х | х | х | x | x | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |
| 1.7. | Показатель 7: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | x | x | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 7 км | Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы Выполнены и сданы работы по 7 км автомобильных дорог. |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Хрущёв Алексей Сергеевич | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образований | - - | - - | - | х | x | x |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (км) | х | х | х | x | x | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы. |  |
| 2.2. | Показатель 2: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (ед.)местного значения в границах города Смоленска (км) | x | x | x | x | x | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (км) | х | х | х | x | x | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Распределение доведено до МО, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |
| 2.4. | Показатель 4: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) в границах города Смоленска - дорог (км/кв.м) - искусственных сооружений (пог.м) | x | x | x | x | x | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Осуществляются работы по содержанию автомобильных дорог города Смоленска |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством | Хрущёв Алексей Сергеевич, Мелихова Татьяна Ивановна | дорожный фонд | 900 000,0 | 1 184 922,1 | 131,7 | х | x | x |
| 3.1. | Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений): - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | x | x | 8 320,5 17 273,6 | 8 320,9 17 273,6 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений): - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | x | x | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией |  |
| 3.3. | Показатель 3: Количество разработанной проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц) | х | х | х | х | х | - | Разрабатывается проектно-сметная документация |  |
| 3.4. | Показатель 4: Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц) | х | х | х | х | х | - | Разрабатывается проектно-сметная документация |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области | Садотенкова Анна Вячеславовна 29-24-45 | областной бюджет | 80 000,0 | 31 619,8 | 39,5 | х | x | x |
| 4.1 | Показатель 1: Количество маршрутов, по которым осуществляется обслуживание населения железнодорожным транспортом по территории Смоленской области (единиц) | х | х | х | х | х | 69 | 69 |  |
| 4.2 | Показатель 2: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | x | x | x | x | x | 2 438 972,0 | 2 453 678,2 |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 государственной программы: Региональный проект дорожная сеть | Хрущёв Алексей Сергеевич | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образова-ний федераль-ный бюджет | - - - | 448 239,6 256,5 218 212,8 | 100 | х | х | х |
| 5.1. | Показатель 1: Доля протяженности дорожной сети Смоленской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки (процентов) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Разработано положение о предоставлении субсидии, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |
| 5.2. | Показатель 2: Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км/год) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией |  |
| 5.3. | Показатель 3: Общая протяженность объектов дорожной сети Смоленской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км /год) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Разработано положение о предоставлении субсидии, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |
| 5.4. | Показатель 4: Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики (км) (дорог регионального и межмуниципального значения) | х | х | х | х | х | - | - |  |
| 5.5. | Показатель 5: Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики (км) (на дорожной сети Смоленской городской агломерации) | х | х | х | х | х | - | Разработано положение о предоставлении субсидии, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |
| 5.6. | Показатель 6: Количество ликвидированных очагов аварийности (шт./год), в том числе: - на дорогах регионального и межмуниципального значения - на дорожной сети Смоленской городской агломерации | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Выполнение работ на региональных и межмуниципа-льных дорогах в соответствии с проектной документацией. Разработано положение о предоставлении субсидии, заключены соглашения с МО о предоставлении субсидии. Проведены МО закупочные процедуры; заключены мун-ные контракты, в соответствии с контрактом выполняются работы |  |