| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2020 год «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполни-тель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) (с нарастающим итогом) |  |  | Плановое значение показателя (с нарастающим итогом) |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостиже-ния показателей) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Хрущёв Алексей Сергеевич Мелихова Татьяна Ивановна (тел. 20-47-34, 38-47-05) | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образова-ний областной бюджет федераль-ный бюджет | 2 025 823,3 2 124,4 232,3 241 809,8 | 1 855 531,8 6 194,3 232,3 171 633,8 | 91,6 291,6 100 71 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.) | х | х | х | x | x | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Показатель 2: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | x | x | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | x | x | 180 | 183,151 |  |
| 1.4. | Показатель 4: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.) | х | х | х | x | x | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Показатель 5: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | x | x | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Показатель 6: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед.) | х | х | х | x | x | 8 | 13 |  |
| 1.7. | Показатель 7: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | x | x | 160 | 168,803 |  |
| 1.8. | Показатель 8: Протяженность автомобильных дорог, отремонтированных в целях развития и увеличения пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | x | x | 17 | 17 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Хрущёв Алексей Сергеевич | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образова-ний бюджет города Москвы | 190 000,0 308,1 117 749,3 | 167 747,1 780,5 117 728,6 | 88,3 253 99,98 | х | x | x |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (км) | х | х | х | x | x | 6 | 6 |  |
| 2.2. | Показатель 2: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (ед.)местного значения в границах города Смоленска (км) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (км) | х | х | х | x | x | 2 | 2,159 |  |
| 2.4. | Показатель 4: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в границах города Смоленска: - дорог (кв.м) - искусственных сооружений (пог.м) | x | x | x | x | x | 1 000 000 900 | 1 000 000 900 |  |
| 2.5. | Показатель 5: Протяженность отремонтированных с использованием средств субсидии бюджета города Москвы автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | x | x | x | x | x | 15,7 | 15,7 |  |
| 2.6. | Показатель 6: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по устройству недостающего электроосвещения, восстановлению электроосвещения и/или установке элементов электроосвещения (км) | x | x | x | x | x | 0,5 | 0,5 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством | Хрущёв Алексей Сергеевич, Мелихова Татьяна Ивановна | дорожный фонд бюджет города Москвы федераль-ный бюджет | 3 225 059,7 102 768,7 40 000 | 3 088 770,4 81 925,6 31 391,5 | 95,8 79,7 78,5 | х | x | x |
| 3.1. | Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений): - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | x | x | 8 180,3 16 518,6 | 8 180,3 16 518,6 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений): - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | x | x | 50,3 41,2 | 55,3 41,2 |  |
| 3.3. | Показатель 3: Количество разработанной проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц) | х | х | х | х | х | 34 | 34 |  |
| 3.4. | Показатель 4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений): - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | 3,3 | 3,3 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области | Садотенкова Анна Вячеславовна 29-24-45 | областной бюджет | 164 800,0 | 164 799,5 | 99,99 | х | x | x |
| 4.1 | Показатель 1: Количество пригородных маршрутов, по которым перевозчик осуществляет транспортное обслуживание пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области (единиц) | х | х | х | х | х | 69 | 69 |  |
| 4.2 | Показатель 2: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | x | x | x | x | x | 6 585 230,2 | 4 029 721,1 | сложившаяся ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году и введение ограничительных мер на территории Смоленской области способствовали резкому снижению пассажиропотока и сокращению количества рейсов на маршрутах |
| 5. | Основное мероприятие 5 государственной программы: Региональный проект дорожная сеть | Хрущёв Алексей Сергеевич | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образова-ний федераль-ный бюджет | 1 944 829,8 1 009,4 867 653,6 | 1 929 144,3 1 012,8 867 653,6 | 99,2 100,3 100 | х | х | х |
| 5.1. | Показатель 1: Доля протяженности дорожной сети Смоленской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки (процентов) | х | х | х | х | х | 0,3 | 0 | Дорожная сеть Смоленской городской агломера-ции, работаю-щая в режиме перегрузки, отсутствует |
| 5.2. | Показатель 2: Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км/год) | х | х | х | х | х | 147,2 | 147,2 |  |
| 5.3. | Показатель 3: Общая протяженность объектов дорожной сети Смоленской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км /год) | х | х | х | х | х | 15,7 | 15,7 |  |
| 5.4. | Показатель 4: Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики (км) (дорог регионального и межмуниципального значения) | х | х | х | х | х | 2 682,2 | 2 682,2 |  |
| 5.5. | Показатель 5: Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики (км) (на дорожной сети Смоленской городской агломерации) | х | х | х | х | х | 210,1 | 220,281 |  |
| 5.6. | Показатель 6: Количество ликвидированных очагов аварийности (шт./год), в том числе: - на дорогах регионального и межмуниципального значения - на дорожной сети Смоленской городской агломерации | х | х | х | х | х | 3 | 3 |  |