Информация

«Об итогах реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году»

В рамках национального проекта планировалось достижение показателей по приведению в нормативное состояние дорог регионального                 и межмуниципального значения, автомобильных дорог Смоленской области.

Во исполнение данных целей отремонтировано 147,5 км региональных и межмуниципальных дорог, в том числе основные направления:

1. Смоленск-Вязьма-Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск-Вязьма) с км 73+500 по км 84+000

2. Смоленск-Вязьма-Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск-Вязьма) с км 152+960 по км 154+040

3. Смоленск-Вязьма-Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск-Вязьма) с км 154+120 по км 164+260

4. Демидов-Рудня с км 5+520 по км 13+220

5. Демидов-Рудня с км 13+220 по км 23+050

6. Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново с км 0+033 по км 2+232

7. Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново с км 2+572 по км 6+749

8. Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново с км 6+849 по км 12+798

9. Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново с км 98+844 по км 110+429

10. Новодугина-Романово-Пречистое с км 32+600 по км 42+720

11. «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»-Новоржавец-Вязьма с км 0+020 по км 3+720

12. Смоленск- Русилово-Упокой-Монастырщина с км 13+933 по км 15+514

13. Смоленск- Русилово-Упокой-Монастырщина с км 27+000 по км 30+000

14. Смоленск- Русилово-Упокой-Монастырщина с км 30+000 по км 30+834

15. Смоленск- Русилово-Упокой-Монастырщина с км 38+940 по км 51+100

16. «Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)»-Спас-Деменск-Ельня-Починок с км 12+430 по км 18+635

17. «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Пржевальское с км 20+763 по км 35+535

18. «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»-Хиславичи-граница Республики Беларусь с км 32+570 по км 44+575

19. «Беларусь»-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»-Холм-Жирковский с км 30+080 по км 39+080

20. «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»-проспект Гагарина с км 0+080 по км 3+695

21. Обход п. Угра с км 0+000 по км 5+530

22. «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»-проспект Гагарина»-Миловидово с км 0+030 по км 1+860